Gestion de stock de montres

Dossier de projet de TPI

Damien Loup

CID4B

Table des matières

1	Analyse préliminaire	3

1.1	Introduction	3

1.2	Objectifs	3

1.3	Planification initiale	4

1.3.1	Répartition du temps prévu en %	6

2	Analyse / Conception	7

2.1	Concept	7

2.1.1	Base de données	7

2.1.2	Api backend	9

2.1.3	Diagramme de flux utilisateur	10

2.1.4	Maquettes	11

2.2	Stratégie de test	14

2.2.1	Tests de bout en bout	14

2.2.2	Tests manuels	14

2.2.3	Données de test	14

2.3	Risques techniques	15

2.4	Planification	16

2.5	Dossier de conception	18

2.5.1	Technologies	18

3	Réalisation	18

3.1	Dossier de réalisation	18

3.1.1	Arborescence	18

3.2	Description des tests effectués	30

3.3	Erreurs restantes	33

3.4	Liste des documents fournis	33

4	Conclusions	33

5	Annexes	35

5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	35

5.2	Sources – Bibliographie	35

5.3	Journal de travail	35

5.4	Manuel d'Installation	35

5.5	Manuel d'Utilisation	36

5.6	Archives du projet	37

# Analyse préliminaire

## Introduction

Ce projet est réalisé dans le cadre du TPI de l’ETML en entreprise chez Abraxas. Le projet consiste à créer un site web de gestion de stock de montres pour divers magasins. Chaque utilisateur est soit associé à un magasin, soit omniscient et peut voir tous les stocks de tous les magasins.

Ce projet a pour but de consolider certaines connaissances, tel que le développement web, soit les langages qui sont distinctement le typescript pour REACT et le python pour FLASK. Il en va de même pour la réalisation des tests qui utilisent la technologie CYPRESS qui permet de simuler un utilisateur humain, afin de vérifier les fonctionnalités sur la base d’un projet débuté en 2023 pendant le stage en entreprise.

## Objectifs

L’objectif du projet est d’avoir un site web utilisable tournant sur docker avec des tests de bout en bout contenant les fonctionnalités suivantes :

- Système de connexion d’utilisateur : Lors de l’ouverture du site, l’utilisateur sera capable de se connecter à son compte afin d’avoir les informations de stock.

- Ajout de stock : L’utilisateur sera capable d’ajouter du stock à son magasin via des fichiers Excel contenant une multitude de montres.

- Droits utilisateurs : Certains utilisateurs sont associés à des magasins et ne peuvent que voir les stocks de ceux-ci, contrairement aux utilisateurs omniscients qui peuvent voir les stocks de tous les magasins présents.

- Les tests de bout en bout couvrent la quasi-entièreté du site web, afin de pouvoir tester toutes ses fonctionnalités.

- Gestion des stocks : Il est possible de modifier l’état des objets dans le stock (en stock, vendu, …)

## Planification initiale

La planification initiale est sous forme de diagramme de Gantt sur Excel, ici découpé par 5 séquences par image. Une séquence définit une demi-journée.

### Répartition du temps prévu en %

| Analyse | 10% |
| --- | --- |
| Implémentation | 40% |
| Tests | 15% |
| Documentation | 25% |

# Analyse / Conception

## Concept

### Conception de la base de données

En ce qui concerne la conception de la base de données, la maquette initiale a été réalisée à l’aide de l’application db-main. Ces schémas découpés en deux phases, MCD (Modèle conceptuel de données) et MLD (Modèle logique de données) permettent de définir toutes les tables ainsi que les attributs de celle-ci.

#### MCD

Ce schéma permet de définir les tables et les liaisons principales entres les tables.

Ici sont définis quels utilisateurs sont managers dans quels magasins.

Chaque magasin a aussi plusieurs articles en stock et 2 d’entre eux pourraient même avoir les mêmes articles mais en quantité différentes selon les stocks indépendants.

La table « order » permet de définir les commandes qui ont été effectuées selon l’utilisateur en question et le magasin précis ce qui permet à plusieurs utilisateurs de commander des articles pour le stock de leur magasin.

1 - Schéma mcd de la base de données

#### MLD

Ce schéma-ci définit les liaisons définitives de la base de données et crée des nouvelles tables si besoin (par exemple quand 2 tables sont liée en 0-N  0-N).

Il permet aussi de définir les références de clef secondaires et détermine les schémas réels de la base de données.

Ces donc sur la base de ce schéma que la base de données a été créée dans le code.

2 - Schémas MLD de la base de données

### Api backend

Cette api, développée en python avec le micro-Framework flask permet de gérer la base de données, afin de mettre en place une connexion utilisateur avec une session, récupérer les magasins, les stocks et tous les besoins du site web.

Afin de la conceptualiser, un schéma a été réalisé afin de définir les routes de base ainsi que les données que chacune d’entre elles doivent récupérer et retourner.

#### Routes

#### Voici un schéma des routes :

3 - Routes backend et leur fonctionnement

### Diagramme de flux utilisateur

Durant la conception du projet un diagramme de flux à été réalisé montrant le parcours qu’un utilisateur aura lorsqu’il utilisera le site.

Ce diagramme montre non seulement comment les pages interagissent entre elles, mais aussi comment réagit le site en fonction de ce que l’utilisateur fait.

Comme il est possible de voir, lorsque l’utilisateur ouvre le site, il atterrit instantanément sur la page de connexion. S’il envoie des informations erronées, le site enverra automatiquement une erreur pour le lui signaler. Ensuite, pour ce qui est des pages, il est important de détecter si l’utilisateur à une session active afin de rester connecté et fera des appels d’api quand besoin il y aura. A la moindre erreur d’api ou d’un utilisateur qui n’a pas les droits se rendre sur une page précise, une page d’erreur s’affichera et la décrira.

4 - Diagramme de flux sur l'interaction entre les pages

### Maquettes

Dans le but de créer le site web, il est important de réaliser des maquettes qui reflètent le projet final. Ces maquettes ne seront pas forcément exactes par rapport au visuel final du site, mais cela permet de visualiser à quoi il devrait ressembler.

Elles ont été créées à l’aide de l’application Figma qui est un logiciel de design permettant de créer des maquettes de toute sorte.

| #FF006B | Boutons |
| --- | --- |
| #333333 | Eléments ressortant du fond |
| #222222 | Fond |
| #FFFFFF | Textes |
| Vert/Bleu/Rouge | Statut des articles et commandes de stock |

Une palette de couleur a donc dû être choisie qui est celle-ci :

- A l’exception du texte « login » dans la page de connexion qui prends la première couleur pour plus d’immersion.

- En premier lieu, il y a la page de connexion. Elle s’affiche lorsque l’utilisateur se rend sur le site. L’utilisateur peut donc se connecter à l’aide de son email et d’un mot de passe. Lorsqu’il y a une erreur, un texte rouge apparaît en dessous des champs pour indiquer à l’utilisateur qu’il a commis une faute dans l’email ou le mot de passe.

5 – Maquette page de connexion au site de stock

- Une fois connecté, la page d’accueil s’affiche et comprends les informations principales sur l’utilisateur et le magasin actuel de celui-ci définit avec une icone en bas de page.

- Un volet de navigation est aussi affiché à gauche et permet à l’utilisateur de voyager entre les pages dont il a accès. Par exemple, ici un manager de magasin à uniquement accès au « Tableau de bord » qui lui permet de voir le stock et les commandes du magasin actuel.

6 - Maquette de l'accueil du site

- Ensuite, lorsqu’il se rend sur son Tableau de bord, il peut voir le stock actuel du magasin, et les commandes de stock effectuées ainsi que la personne ayant exécuté celles-ci.

- Il peut aussi importer du stock à l’aide du bouton en haut à droite « import stock ». Selon le contenu du fichier Excel, cela peut être un import direct et mettre à jour instantanément le stock ou alors exécuter une commande qui devra être approuvée par le patron de la chaine de magasins

7 - Maquette du dashboard d'un utilisateur manager

- La principale différence entre les utilisateurs associés à des magasins et le patron est que lui voit les stocks et commandes de tous les magasins.

- En ce qui concerne le patron, il voit la même chose que les autres utilisateurs à la différence qu’il a tous les magasins de la chaine, cependant, lui a 2 onglets qui sont distinctement « le tableau de bord » afin de voir les stocks de chaque magasin, ainsi que les « commandes », afin de pouvoir approuver celles qu’il juge correctes ou non.

8 - Maquette du dashboard d'un utilisateur patron de la chaine

9 - Maquette de la page des commandes d'un utilisateur patron de la chaine

Sur le haut de la page, 3 éléments définissent le total de tous le stock « articles vendus », « articles en stocks » et « articles commandés » afin de simplifier l’utilisateur à voir son stock total.

En ce qui concerne les tableaux contenants le stock et les commandes, il est possible de les filtrer en cliquant sur une des en-têtes de colonne. Si l’on filtre par unités commandée, dans l’ordre 1 click permettra d’avoir les commandes décroissantes, ensuite croissantes pour revenir par défaut (numéros de commandes croissants).

Il est aussi possible de cliquer sur le nom du magasin (Ex. « Shop Romanel orders ») pour réduire le tableau afin de pouvoir créer une bonne organisation.

## Stratégie de test

La plupart des tests seront effectués à l’aide de cypress qui permet d’exécuter des tests de bout en bout pour simuler un utilisateur humain. Cypress est une grande partie de ce projet afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’application et certains seront fait manuellement afin de s’assurer de la sécurité mise en place.

### Tests de bout en bout

Des tests de bout en bout seront mis en place à la fin du projet afin de garantir une couverture assez globale des fonctionnalités proposées.

Ils permettront de tester chaque fonctionnalité au lancement des scripts ce qui permet une plus grande efficacité.

### Tests manuels

Des tests manuels seront effectués à chaque modification et ajout de fonctionnalité tout au long du projet afin de permettre un avancement contrôlé du développement.

Ceux-ci garantiront une couverture assez exhaustive du code.

### Données de test

Afin de pouvoir tester toutes les fonctionnalités voulues, une liste de données de test est prévue.

Le but étant de pouvoir récupérer ces données afin de pouvoir les utiliser directement sur le site en tant que données de test.

Utilisateurs :

| Email | Mot de passe | Statut |
| --- | --- | --- |
| louis.u@gmail.com | Louis1234 | Patron de la chaine |
| alice.s@gmail.com | Alice1234 | Patronne de la chaine |
| françois.l@gmail.com | F-L1234 | Manager d’un magasin |
| steve.d@gmail.com | S-D1234 | Manager d’un magasin |
| sabrina.k@gmail.com | S-K1234 | Manageuse d’un magasin |

Magasin :

| Nom | Utilisateurs |
| --- | --- |
| Romanel | François L. |
| Romanel | Steve D. |
| Renens | Sabrina K. |

Des fichiers Excel seront aussi utilisés afin de permettre l’ajout ou la commande de stock.

## Risques techniques

Ce projet est effectué à l’aide de Docker. Une application de virtualisation de conteneurs permettant de déployer et tester rapidement et efficacement des applications. Cela tient compte d’un conteneur pour l’application et de l’autre pour les tests cypress.

Le plus grand risque étant le peu de connaissance sur docker lors du lancement du TPI qui pourrait amener à un léger retard sur la planification initiale, ce qui demande d’apprendre d’autant plus comment correctement l’utiliser avec des tutoriels, des vidéos et de la documentation en ligne afin que l’ensemble du projet puisse être utilisé sur n’importe quelle machine.

## Planification

Afin de s’organiser correctement avec des tâches précises, à l’aide de JIRA dans les outils Atlassian, un projet a été créé regroupant tickets et code stocké à l’aide de git. Ce projet contient toutes les tâches et sous-tâches principales permettant la réalisation des fonctionnalités. Les tickets contiennent au moins un titre, un label définissant leur catégorie et deux dates pour définir leur début et fin ce qui permet de les afficher à l’aide d’un diagramme de Gantt.

La méthode utilisée est KANBAN. Cela permet de visualiser chaque tâche en fonction de son statut d’évolution (To do, In progress, QA, Done). La colonne QA permet de réaliser un test manuel sur le ticket réalisé afin de le vérifier. Si le resultat du test est OK, le ticket finit « Done », sinon, le ticket est réouvert ou alors un autre contenant l’étiquette « bug » est ouvert avec un message décrivant l’erreur afin de garder des traces des éléments corrigés ou non.

Les commits git seront aussi liés à des tickets afin de permettre la visualisation des changements.

Les aperçus des deux tableaux sont dans leur état du 29 mai 2024, afin d’avoir des exemples concrets.

Voici un aperçu du tableau KANBAN :

10 - Tableau KANBAN sur jira

Voici la Roadmap permettant de voir la durée que chaque tâche à prit ou devrait prendre sur le mois :

11 - Roadmap des tâches sur Jira

## Dossier de conception

### Technologies

Les principales technologie et logiciel utilisés pour la réalisation de l’application :

- Visual Studio Code pour la conception du code de l’application

- Docker pour faire tourner l’application (python et typescript) en local

- Atlassian pour la gestion de projet

- Jira pour la gestion des tâches

- Git pour la gestion et stockage des fichiers de projet

- Postman pour tester l’api backend du projet

Les logiciels utilisés pour la documentation :

- Office pour la rédaction du journal de travail et du rapport

- Figma pour la création de maquettes

- DB-Main pour la conceptualisation de la base de données

Matériel à la réalisation du projet

- 1 PC windows 10 standard avec connection internet

# Réalisation

## Dossier de réalisation

Le projet est basé sur deux principaux langages qui communiquent ensemble.

En premier lieu, le python servant à faire office de serveur et d’accès direct à la base de données. Le serveur utilise lui-même le micro-Framework nommé FLASK permettant de gérer les routes qui servent de pont entre le frontend et le backend. Ce micro-framework est très utilisé pour créer des petits projets et est donc parfait pour celui-ci.

Ensuite, vient le typescript, l’évolution syntaxique et sécurisée du javascript. Ce langage permet de forcer le type des variables, afin d’accroître la sécurité ou la modification inattendue de type de celle-ci. Il permet donc de créer tout le design, les pages et algorithmes dans le frontend. Le framework react est donc utilisé afin de réaliser toute la partie visuelle du projet. React est très utilisé pour faire des sites dû à sa simplicité de créer des pages et des composants amovibles utilisables partout et autant de fois qu’il le faudra.

Etant donné la communication impossible de ces deux langages distincts, des appels d’api sont mis en place afin de les faire s’envoyer des données entre eux.

### Arborescence

Les répertoires sont séparés de manière à différencier clairement des tests automatiques et de l’application, ainsi que du client (frontend) et du serveur (backend).

Tout d’abord, la surface est constituée d’un dossier « app » contenant l’application entière, un dossier « tests » permettant d’y mettre tous les tests automatique cypress et de fichiers tels que « .gitignore » et « compose.yaml ».

le .gitignore sert à empêcher certains fichiers ou dossiers d’être envoyés dans le dépôt git dû à la sécurité, des dossiers inutiles ou trop lourds ou alors les dossiers contenants les librairies permettant de coder (.venv pour python et node_modules pour typescript).

12 - Arborescence du projet

En revanche, compose.yaml permet lui de définir les containers qui seront créés avec docker. Il permet aussi de mettre en place des actions automatique si le mode « watch » est activé lors du lancement de la commande de build.

Dans le dossier app, on y retrouve, le client et le serveur, ainsi que les fichiers docker nécessaire à la création du container de ce container-ci, ainsi que les librairies à installer contenues dans le fichier « requirements.txt ».

Et pour finir le fichier le plus important, « run.py » qui est le fichier serveur d’entrée. Il permet de lancer l’application en créant un serveur local.

#### Client

Le client est composé d’énormément de fichiers permettant la mise en place du frontend comme « package.json » qui contient toutes les librairies à installer avant de lancer le projet.

Le dossier « public » contient tous les fichiers de base pour que l’application fonctionne, comme un fichier html qui sera récupéré grâce à react qui modifiera son contenu en fonction du code exécuté.

Le dossier « src » contient tout le code source à la création du site. Comme son nom l’indique, « index.tsx » est la base de react et permet la récupération de la balise principale du fichier html.

Ici, il est possible de voir que les dossiers ont été séparés en fonction de leur utilité première.

- « configs » pour les configurations globales du site web.

- « resources » pour les images et autres fichiers servant à être afficher sur le site

- « utils » pour tous les outils typescript hors du code principal, comme des composants de la librairie react personnalisés, des interfaces ou des fonctions globales et servant à être utilisés de partout.

13 - Arborescence frontend

« Pages » pour tous les composants react affichants les pages web voulue contenant des algorithmes et du html.

« Router.tsx » est le composant react le plus important dans ce projet. C’est lui qui permet de changer de page en fonction de l’url sur laquelle se trouve l’utilisateur.

- Configurations

14 - Dossier de configurations frontend

Le dossier de configurations comprend la palette de couleur dans un fichier json et un fichier de configurations en typescript. Ce même fichier json est importé dans les configurations de « tailwind » qui est un framework CSS permettant la simplicité de création du style.

Exemple d’utilisation de la palette de couleur avec tailwind :

- Ressources

15 - Dossier de ressources frontend

Les ressources ne contiennent rien de plus qu’une seule image qui permet la création du bouton d’importation de stock.

- Outils

Les outils contiennent quelque peu plus de fichiers.

Tout d’abord, les fonctions globales, ici « SortArray.ts » permettant de trier les tableaux d’articles et de commandes par colonne.

Ensuite, les interfaces. Celles-ci servent à définir des objets précis renvoyés par l’api en backend. Elles sont utiles pour le typage et la lisibilité du code.

16 - Dossier d'outils frontend

Après cela, il y a un « hook », crochet en français nommé « useFetch.ts ». Cet élément est le point central entre le frontend et le backend, il est la connexion entre ces deux parties.

Pour finir, il y a les contextes. Dans ce cas-ci, on y trouve « UserContext.tsx ».

Ce fichier, contrairement aux autres est un composant react. Il est en fait le composant chargé de la gestion de la session utilisateur et du stockage de l’objet « user » à chaque changement de page. Il permet de diffuser cette variable dans tout le code, afin que n’importe quel composant puisse le récupérer.

- Pages

Ce dossier contient tous les composants react qui ont un rapport avec les pages du site web.

Concernant ces répertoires, le dossier « views » possède la base des pages, c’est-à-dire les composants affichés lorsque le « router » les appels. Ces composants eux-mêmes récupèrent ceux qui sont contenus dans les dossiers « components » et « includes ».

Ces fichiers afficheront l’UI aux utilisateurs et leur permettront de voyager entre les différentes pages.

Les erreurs sont séparées du reste afin de permettre une arborescence propre et compréhensible pour de potentiels futurs développeur qui reprendraient ce projet.

Les composants du dossier « includes » ne sont pas forcément utilisées par les vues, mais peuvent aussi être utilisés pour être affiché en tout temps sur le site, ce qui est le cas du bas de page.

17 - Pages du frontend

#### Serveur

Le serveur est composé de beaucoup moins de fichiers dû à son utilité réduite à communiquer avec le frontend et accéder à la base de données.

18 - Arborescence serveur

Tout d’abord, le dossier « frontend » contient le client react vu précédemment à la seule différence qu’ici, il est compilé.

19 - Frontend compilé

Ensuite, Dans le code source du serveur, on y retrouve la base de données, les routes et des outils.

20 - Outils backend

Outils

Ce dossier permet de gérer les outils du serveur, celui-ci ne contient qu’un fichier de fonctions globales et n’est pas nécessaire au bon fonctionnement du site.

- Base de données

L’entièreté de la base de données est contenue dans un seul fichier nommé « db.sqlite ». Il utilise le système de gestion de base de données SQLITE et permet un développement facile avant d’utiliser de vraie base donnée complètes pour la production.

Dans le dossier « models » se trouvent toutes les classes équivalentes à chaque table et leurs liaisons permettant l’accès à la base de données.

21 - Base de données du backend

- Routes

Le dossier de routes contient tous les fichiers qui gèrent les routes accessibles depuis un url et renvoie du json que le frontend peut récupérer et lire.

Les noms des fichiers définissent déjà très bien le sujet qu’ils vont traiter.

22 - Routes de l'api backend

#### Tests

Le dossier de tests contient des fichiers en rapport avec l’arborescence de base de Cypress.

Le fichier « cypress.config.ts » permet de définir les configurations de base de cypress. Les fichiers en rapport avec docker permettent la virtualisation d’un container, afin de lancer les tests automatiquement.

Le dossier « data » contient toutes les données excel qui peuvent être importée directement depuis le site web.

Tous les fichiers contenus dans le dossier « e2e » sont les tests automatiques eux-mêmes.

Les fixtures sont les données utilisées lors des tests qui contiennent les magasins et les utilisateurs du site.

23 - Arborescence tests cypress

Afin de permettre la réutilisation du code, il existe un dossier « support » qui contient toutes les commandes générales de cypress, les énumérations, des fonctions et des tâches.

Certaines interfaces sont érigées dans les dossiers « interfaces » qui permettent de définir les commandes possibles et certains objets utiles.

Un outil de log est aussi présent afin de suivre la progression des tests.

Pour finir, l’entièreté de ce projet est dotée d’une arborescence logique et facilement réutilisable pour reprendre le projet et tous les fichiers sont utilisés à bon escient.

24 - Arborescence cypress

Base de données

La base de données doit pouvoir être gérée grâce à des models afin de récupérer et envoyer des données. Ce sont donc des classes en python définies grâce à la librairie « sqlalchemy » qui sont utilisées pour la création et l’interaction de la DB.

25 - Déclaration de la base de données

Voici un exemple de table :

26 - Schéma de la table "utilisateur"

27 - Modèle "utilisateur"

Dans ce code, on peut y apercevoir tous les champs présents dans la table « user ». A défaut d’être le fichier qui gère la table, il permet entre autres, de la créer lorsqu’elle n’existe pas.

Chaque champ est défini par un type de valeur et peut potentiellement être limité en taille, comme pour le nom ou l’email.

Comme toute base de données relationnelle, SQLite n’échappe pas à la règle. Il est donc possible d’avoir accès à des données liées à un utilisateur. Par exemple le magasin auquel il est affecté ou alors les commandes qu’il a passé à l’aide de l’importation de fichiers.

Ici, le champ « shop » est de type de la classe « Shop » mais ne fait pas à proprement partie de la table, mais de l’objet en question. Il fait le lien entre la table « shop » où le même champ « au pluriel » est déclaré et celle-ci.

28 - Schéma de la table "shop"

29 - Modèle "shop"

Comme on peut le voir ici, il est possible de récupérer les utilisateurs du magasin en question, les commandes ou même les articles et leur nombre.

Pour qu’une classe soit définie comme une table de la base de données, elle doit impérativement hériter de « db.Model » qui provient de la même variable db que chacune des autres.

### Communication frontend et backend

Afin que le frontend puisse communiquer avec backend, il faut définir une liste de routes que le frontend peut appeler afin d’envoyer des données et/ou d’en recevoir.

Autant dans le frontend que dans le backend, la structure est similaire et possèdent tous des fonctions pour les requêtes d’API.

#### Routes

Afin de structurer les routes, des Blueprint sont créés pour chaque type de route.

30 - Ajout de blueprint pour l'application

Il est donc ensuite possible de créer des fonctions pour chaque route qui va être utilisée par le frontend.

Les routes principales se trouvent dans le blueprint « main » et celles-ci permettent de retourner directement l’html du site grâce à la fonction « get_frontend ». Il permet aussi de gérer les erreurs 404.

31 - Blueprint "main"

Les routes accessibles à l’aide d’une url sont définies grâce à un décorateur contenant « l’Endpoint » et des méthodes d’appel (GET ou POST) permettant l’accès depuis le serveur local ouvert.

Ici, pour récupérer un magasin spécifique, il suffit d’appeler l’API et d’y passer l’id de celui-ci. Le résultat peut être testé à l’aide de Postman.

32 - Exemple de route en GET

Certaines données peuvent aussi être passées en POST en tant que json dans le corps de la requête.

#### Fetch de données

Afin d’accéder au backend, un « hook » react personnalisé nommé « useFetch » est définit afin d’y récupérer les données reçues, le statu de chargement et une potentielle erreur.

33 - Hook useFetch

34 - Récupération de la fonction de requêtes et des données

La méthode « shopApiCall » permet l’appel d’un Endpoint sur le serveur et les données seront automatiquement modifiée dans les variables suivantes en fonction du résultat.

#### Connexion et droits utilisateurs

Tous les appels d’API vu jusqu’à maintenant sont utilisables dans 100% des cas, dont la connexion et la gestion de la session de l’utilisateur. La majorité d’entre eux sont des requêtes GET, malgré cela, la route utilisée pour la connexion utilisateur est en POST.

35 - Route de connexion au compte

Pour se connecter au site, le minimum requis est d’obtenir un email et un mot de passe de la part de l’utilisateur. La fonction login récupère ces deux éléments à l’aide de l’objet « request » qui est une variable native du micro-framework flask. Elle permet l’accès au corps de la requête et donc à des objets convertis en JSON.

Ensuite, l’utilisateur est récupéré dans le cas où il existe. Sinon, une erreur est renvoyée contenant le message « Invalid credentials » signalant à l’utilisateur que ses informations sont erronées

Finalement, si les informations de connexion sont correctes, l’utilisateur est ajouté dans une session puis la route retourne du JSON contenant les informations principales de l’utilisateur à l’aide de la fonction « to_dict_raw ».

36 - Transformation de l'objet en dictionnaire

Désormais, pour que le backend reçoive ces informations, il faut que le frontend les envoie. C’est pourquoi est utilisé à nouveau le « useFetch » et des variables d’états contenant l’email et le mot de passe.

37 - Variables d'états email et mot de passe

Cependant, un élément important entre en jeu. Il s’agit d’un « contexte » permettant le passage d’une variable à travers tout le frontend à l’aide d’uniquement un seul composant.

Le « UserContext » renvoie en valeur un objet contenant des données d’appel d’API et des fonction propres au composant. Il permet donc à « Login » de récupérer les variables suivantes :

La fonction « login » sert donc à connecter l’utilisateur en effectuant un appel d’API comme suit :

A partir de ce moment précis, l’utilisateur est soumis à une limite de droits en fonction de son rôle. Les utilisateurs non-admins n’ont pas accès aux boutons d’acceptation ou de refus d’une commande, à l’inverse des admins.

38 - Droits utilisateur, visibilité des boutons

Enormément de routes ont une méthode GET, cependant, la majorité d’entre elles requièrent une session utilisateur pour y récolter des informations. C’est le cas de la route « /@me ». Celle-ci permet la récupération de l’objet complet de l’utilisateur actuellement connecté sur la session. Cette fonction est énormément utilisée dans le cas d’un changement de page ou de rechargement.

39 - Route permettant la récupération de l'utilisateur actuel

Lorsque l’API est appelée, l’utilisateur est récupéré et est automatiquement ajouté en frontend afin de constamment savoir si l’utilisateur est connecté ou non.

40 - Appel d'API à chaque rechargement

### Pages

Les pages sont toutes gérées de la même manière à l’aide de composants distincts. Ceux-ci se distinguent à l’aide de leur extension « .tsx » et certains d’entre eux sont réutilisés à plusieurs endroits afin de ne pas avoir de code copié.

#### Structure des pages

L’exemple le plus simple est le composant « Main » qui est réutilisé dans chacune des « Views » du projet. Ce composant permet de définir la couleur de fond et de gérer le style principal similaire dans chaque page.

41 - Exemple du composant "main"

Afin de gérer le rendu, la librairie css Tailwind à été utilisée pour effectuer un design simple et efficace.

#### Navigation

React a à sa disposition une librairie nommée « react-router-dom » permettant la navigation entre les pages du site ajoutant des routes frontend. Celles-ci sont complètement indépendantes et n’ont rien à voir avec celles du backend.

42 - Router du frontend

Le composant « Router » est le point central de l’application et est accompagné de balises « Navlink » pré-faites. Elles permettent la redirection d’url à travers le site.

Ces balises sont contenues dans le composant « SideBar » qui s’affiche sur toutes les pages qui en ont besoin.

Décrire la réalisation "physique" de votre projet

- les répertoires où le logiciel est installé

- la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent !)

- les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels

- la description exacte du matériel

- le numéro de version de votre produit !

- programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.

NOTE : Evitez d’inclure les listings des sources, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n’incluez que cette partie…

## Description des tests effectués

L’entièreté des tests effectués tiennent sur 2 scripts Cypress. Ensemble, ils couvrent l’intégralité des fonctionnalités du site qui sont : la gestion utilisateur et l’importation de stock et commandes.

Ces tests ont été réalisés manuellement dans un premier temps avant d’avoir été lancés avec Cypress.

Les résultats attendus et les conditions de lancement des tests étaient définis comme suit.

43 - Première partie des tests à effectuer (importation fichier excel)

44 - Seconde partie des tests effectués (Connexion utilisateur)

Les résultats officiels des tests Cypress proviennent directement de la console du container docker utilisé pour les lancer.

45 - Resultats du test automatique cypress d'importation de fichier excel

46 - Resultat de tests automatique cypress de connexion utilisateur

## Erreurs restantes

Aucune erreur n’est restée. Les bugs et problèmes trouvés ont été résolus aussi vite que possible et correctement. Rien n’exclu la possibilité que certaines erreurs apparaissent, mais aucune n’a été trouvée à ce jour en testant en boucle les fonctionnalités du site.

## Liste des documents fournis

- Rapport de projet

- Manuel d’installation

- Manuel d’utilisation

# Conclusions

En conclusion, tous les objectifs demandés du projet ont été accomplis. Malgré quelques problèmes avec docker qui ont créé un léger retard pour l’implémentation de l’application, tout fonctionne correctement et aucun problème visible n’est apparu.

Le rapport à été quelque peu négligé en début de TPI mais a été finit sur le fil malgré tout. La difficulté du projet était raisonnable et a abordé plusieurs sujets dont le sujet principal utilisé durant tout le stage qui est Cypress.

## Points positifs

- Ce projet m’a permis d’apprendre docker et de comprendre les fondamentaux de la création d’environnement avec des containers.

- J’ai mis à profit mes connaissances découvertes durant le stage, étant Cypress, Jira, etc…

- Le projet offrait une liberté des choix de maquettes, de l’approfondissement des fonctionnalités et de la méthodologie de travail.

## Points négatifs

- Le projet avait besoin de tourner sur docker, un domaine encore inconnu pour moi avant le projet ce qui m’a fait perdre quelque peu de temps afin de régler les problèmes dont je ne comprenais pas tout.

## Difficultés

### Mise en place de docker

Le projet entier devait tourner sur docker. Lors des premiers jours, la mise en place de l’environnement avait été planifiée. Tout d’abord, le projet comptabilisait 3 containers pour chacun, le frontend, le backend et Cypress.

La première difficulté apparue était en rapport avec le container Cypress. Lors du build des containers, celui de Cypress ne le faisait pas correctement et ne trouvait pas les fichiers de configuration Cypress, alors qu’ils y étaient. La solution trouvée et utilisée était de supprimer l’arborescence de base et en refaire une à neuf.

La plus grande difficulté avec docker à finalement été avec l’application elle-même. Au départ, le frontend et le backend tournaient sur deux serveurs distincts (port 3000 et 5000). La solution pour faire communiquer les deux était d’utiliser des appels d’API classiques entre les deux serveurs. Cependant, le frontend était bloqué pour cause de CORS (Cross-origin resource sharing) permettant de partager des ressources qui peuvent être récupérée par un autre domaine (partager des infos entre domaines). Malgré les tentatives d’autorisation, certaines requêtes sur l’API étaient tout de même restreintes.

La solution à été de supprimé le container frontend afin de réunir l’application entière en un seul. Lors du build de celui-ci, en premier lieu, il utilise une image « node », installe les librairies javascript, compile l’application et ajoute le css grâce à tailwind.

Ensuite il change l’image pour python et lancer le serveur dont lui-même retournera directement l’html compilé.

## Evolutions et améliorations possibles du projet

Le projet a été réalisé de façon qu’il puisse évoluer.

Il est possible d’en faire

- Développez en tous cas les points suivants:

- Objectifs atteints / non-atteints

- Points positifs / négatifs

- Difficultés particulières

- Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)

# Glossaire

API : “Application programming interface” en anglais, est une interface avec des interactions délimitées par ses développeurs offrant des services à d’autres logiciels.

Hash : Résultat d’une fonction mathématique permettant de produire un ensemble de charactères avec une longueur fixe à partir d’un autre ensemble de charactères de longueur variable. Par exemple, le hachage pour la phrase ‘Mot de passe’ : f0401823bc8e44fcfd99399be0c763ff6f1d195031382272b2808ce6addf56eb

Model/Modèle : Fichier contenant des informations permettant la communication avec la base de données.

View : Fichier contenant l’interface de l’application. Il contient des composants permettant la création du design du site.

# Annexes

Ce chapitre contient tous les autres fichiers et bibliographie utiles du projet.

## Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

A

B

C

## Sources – Bibliographie

### Documentations officielles des outils utilisés

https://www.docker.com

https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/

https://tailwindcss.com

### Stack overflow pour les compléments

https://stackoverflow.com/questions/28089344/docker-what-is-it-and-what-is-the-purpose

https://stackoverflow.blog/2021/10/20/why-hooks-are-the-best-thing-to-happen-to-react/

https://stackoverflow.com/questions/39565706/post-request-with-fetch-api

## Journal de travail

| Date | Durée | Activité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |

## Manuel d'Installation

Afin d’installer l’environnement, le prérequis est d’avoir l’application « docker ».

Une fois l’application démarrée, il suffit d’aller dans le répertoire de projet où se trouve le fichier « compose.yaml » et d’exécuter la commande « docker compose up » ou « docker compose watch ».

Une fois le tout compilé, les deux containers devraient être en action. Il est donc possible ensuite de voir les logs cypress en allant dans son container et d’accéder au site grâce au port ouvert (5000)

## Manuel d'Utilisation

La première étape en se rendant sur le site est de se connecter en remplissant les champs avec les bonnes informations.

Il est ensuite possible selon le rôle de l’utilisateur de se rendre sur le tableau de bord et les commandes.

Sur le tableau de bord, il est possible d’importer du stock si l’utilisateur n’est pas patron ou des commandes si l’utilisateur est uniquement un Manager.

Il est possible de voir le total des unités de chaque tableau, en haut de la page.

Une fois sur le tableau de bord, il est possible de trier par colonne les tableaux d’articles et de commandes

Si l’utilisateur est patron, il est alors possible d’approuver ou de refuser des commandes avec les boutons ci-dessus.

Pour finir il est aussi possible de se déconnecter de son compte.